## Slide 1: Архитектурный совет ДОМ РФ
17.04.2020

## Slide 2: Название вопроса: Разработка торгового мобильного приложения для блока «Казначейские продукты» ДОМ.РФ
Блок «Казначейские продукты» Казначейство
Бизнес-заказчик
Винокуров Игорь Вадимович, руководитель направления
Руководители проекта
КПЭ проекта
Стоимость реализации проекта: до 30 млн.(Без НДС)
Бюджет/ресурсы проекта
Нет
Изменение стоимости сопровождения
1
Приоритет задачи
7-8 месяцев
Сроки проекта
Да
Новые АС?
Да
Целевая архитектура?
Положительное
Влияние
Высокая
Степень влияния
Надежность и параметры сопровождения АС
Архитектура
Положительное
Влияние
Высокая
Степень влияния
Влияние на операционный риск
Что случится, если не делать?
Да
Вывод АС?
Отток существующих, а также отсутствие привлекательности для привлечения новых клиентов из-за невозможности мгновенного исполнения заявок.
Технологическое отставание от большинства крупных банков.
Недополученная прибыль в размере десятков миллионов рублей в год
Создание современного и простого в использовании торгового мобильного приложения для торговли на рынке ценных бумаг для недопущения оттока клиентов из-за невозможности мгновенного исполнения заявок

## Slide 3: Обоснование
В настоящий момент в банке отсутствует торговое мобильное приложение, позволяющее клиентам, находящимся на брокерском обслуживании получить доступ на Московскую биржу для работы с российскими акциями и облигациями, на Санкт-Петербургскую биржу для торговли иностранными ценными бумагами, а также на ряд внебиржевых площадок
Предпосылки
В настоящий момент заявки на заключения сделок на фондовом рынке принимаются только по телефону, что не позволяет клиентам заключать сделки в режиме онлайн. В свою очередь это несет в себе риск оттока существующих, а также отсутствие привлекательности для привлечения новых клиентов ввиду отставания функциональности ДОМ.РФ от большинства крупных банков
Описание проблемы
Внедрение полнофункционального торгового мобильного приложения для торговли на рынке ценных бумаг
Предлагаемое решение

## Slide 4: Целевая архитектура

## Slide 5: Проектная архитектура

## Slide 6: Цели и стоимость проекта
Создание торгового мобильного приложения для торговли на рынке ценных бумаг
Цели
Стоимость
 | Мобильное приложение | Микросервисы | Лицензии | Поддержка* | Итого
Cloudfactory | 7 млн. руб. | 5 млн. руб. | 3.6 млн. руб. | 0 млн. руб. | 15.6 млн. руб.
IDeast | 7.1 млн. руб. | 8.3 млн. руб. | 0 млн. руб. | 0 млн. руб. | 15.4 млн. руб.
KODE | 8.8 млн. руб. | 3.5 млн. руб. | 0 млн. руб. | 0 млн. руб. | 12.3 млн. руб.
SimbirSoft | 13.3 млн. руб. | 20.6 млн. руб. | 0 млн. руб. | 0 млн. руб. | 33.9 млн. руб.
Diasoft | 11.0 млн. руб. |  | 1.0 млн. руб. | 0 млн. руб. | 12.0 млн. руб.
Chart: TCO на 5 лет
| Cloudfactory | IDeast | KODE | SimbirSoft | Diasoft
 | 30 | 15.4 | 12.3 | 33.9 | 16
* Предполагается создание собственного ЦК

## Slide 7: Требования к разработке
Общие требования
Торговое мобильное приложение должно отвечать следующим требованиям:
– модульность построения;
– микросервисная архитектура;
– горизонтальная масштабируемость;
– использование технологий с открытым программным кодом;
– отсутствие коммерческих лицензируемых компонентов;
– безопасность, распределение прав доступа к данным;
– предоставление открытых программных интерфейсов API.
Требование к набору микросервисов
Микросервис Настройки профиля. Предназначен для управления настройками клиента.
Микросервис Авторизации. Предназначен для управления процессом авторизации клиента в торговом мобильном приложении.
Микросервис Заявки. Предназначен для хранения информации и управления процессом подачи, регистрации заявки и изменения ее статуса.
Микросервис Сделки. Предназначен для хранения информации и управления процессом подтверждения сделки, расчета ее стоимости и изменения статуса.
Микросервис История операций. Предназначен для хранения информации по истории совершенных клиентом сделок и поданных заявок (перечень сделок/заявок, основные параметры сделок/заявок).
Микросервис Портфель. Предназначен для расчета в режиме онлайн остатка на брокерском счете клиента в разрезе денег (в разных валютах) и бумаг.
Микросервис Финансовый инструмент. Предназначен для отображения в приложении и выбора клиентом доступных к покупке/продаже ценных бумаг и их параметров.
Микросервис Брокерский счет. Предназначен для хранения информации и управления процессом пополнения/списания с брокерского счета.
Микросервис Лимиты. Предназначен для мониторинга доступных денежных средств на брокерском счете клиента для подачи заявки с учетом уже выставленных, но неисполненных заявок, брокерской комиссии и налогов.
Микросервис Проводки. Предназначен для формирования проводок в бек-офисной системе Банка в результате операций зачисления/списания с брокерского счета, зачисления комиссии, налогов.

## Slide 8: Проект решения
Утвердить целевую архитектуру решения (слайд №4)
Утвердить проектную архитектуру (слайд №5)
Признать целесообразным вынесение вопроса об открытии проекта на СПТ